

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНЯ АСЕНЬЕВСКОЕ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« » 2018 г.

11 апреля д. Асеньевское №57

«О безаварийном пропуске паводковых вод на территории муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское»

Во исполнение решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации МО МР «Боровский район» от 11.04.2018 года «О безаварийном пропуске паводковых вод в период весеннего половодья 2018 года» для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья, гидротехнических сооружений, дорожных покрытий и землеполотна от повреждения ледоходом и паводковыми водами на территории муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское:

1.

2.

3.

5.

6.

7.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья (приложение № 1)

Утвердить состав паводковой комиссии (приложение №2);

Уточнить план эвакуации из зон подтопления, создать резерв материально-технических средств на период половодья.

Проводить разъяснительную работу среди населения по соблюдению мер безопасности при ледоходе и в период наводнения, а также по порядку действий в экстремальных ситуации, связанных с паводком.

Владельцам водоемов и гидротехнических сооружений:

* провести предпаводковое обследование гидротехнических сооружений;
* подготовить силы и средства для ликвидации аварийных ситуаций на ГТС, а также для проведения спасательных работ на воде;

Главному бухгалтеру - Харламовой Е.К. предусмотреть выделение денежных средств на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для проведения спасательных работ и оказания помощи населению.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение № 1 Утверждено

Постановлением главы администрации муниципального образования сельского поселения

деревня Асеньевское от 11апреля 2018 г. №57

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗАВАРИЙНОГО ПРОПУСКА ПАВОДКОВЫХ ВОД В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ 2018 ГОДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | Разработка и корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и планов первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в период весеннего половодья 2018 г. | До 13.03.2018 г. | Администрация |
| 2 | Уточнение расчетов по эвакуации населения из зон возможного подтопления | До 13.03.2018 г. | Администрация |
| 3 | Уточнение сведений о месторасположении, скотомогильников, свалок, попадающих в зоны возможного подтопления | До 26.03.2018 г. | Администрация, предприятия сельского поселения |
| 4 | Создание аварийных запасов строительных материалов и необходимой техники для проведения аварийно­восстановительных работ на дорогах, дорожных сооружений и гидротехнических сооружений в период весеннего половодья | До 13.03.2018 г. | Администрация, владельцы ГТС |
| 5 | Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС и первоочередное жизнеобеспечение населения | Февраль-март 2018 г. | Администрация |
| 6 | Обеспечение безопасного хранения удобрений и | До 13.03.2018 г. | Владельцы предприятий |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ядохимикатов, в том числе остатков препаратов, непригодных  к применению |  |  |
| 7 | Проведение комплекса мероприятий по безаварийной работе объектов водоснабжения | В период весеннего половодья | Администрация, владельцы объектов водоснабжения |
| 8 | Проверка готовности гидротехнических, расположенных на территории сельского поселения, подверженных весеннему половодью, к пропуску паводковых вод, обследование ГТС, водопропускных труб | Февраль - март 2018 г. | Собственники ГТС, администрация |
| 9 | Организация обеспечения продуктами питания населения, эвакуированного из зон подтопления, доставка продовольствия в населенные пункты, изолированные в период наводнения. | В период весеннего половодья. | Администрация, собственники ГТС |
| 10 | Очистка входных и выходных русел водопропускных труб автомобильных дорог. Очистка вдоль дорожной насыпи резервных водоотводов от мусора в случае обильного выпадения осадков. | До 27.03.18 | Собственники ГТС |
| 11 | Организация работы по обваловке площадок и объектов, являющихся потенциальными источниками загрязнения (склады удобрений, ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, животноводческие фермы, скотомогильники). С целью недопущения попадания загрязняющих и ядовитых веществ в водные объекты | До 14.03.18 | Владельцы сельхозпредприятий |
| 12 | Организация дежурства аварийно-восстановительных бригад в круглосуточном режиме. | На период паводка | Администрация. |

Приложение № 2 к постановлению администрации № 57от11.04.2018 года

СОСТАВ Паводковой комиссии при администрации МО СП деревня Асеньевское.

1. Председатель комиссии:

Попов Сергей Николаевич - заместитель главы администрации муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское

1. Заместитель председателя:

Масанов Федор Геннадьевич - инженер по технике безопасности на предприятии ООО «Боровское отделение Калужского мясомолочного объединения»

1. Члены комиссии:

Габрильян Артур Абишервонович - инженер предприятия СПК «Москва»;

Васютов Евгений Никитович - Участковый уполномоченный полиции;

Масленникова Виктория Николаевна - директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа д. Абрамовское;

Тихонов Константин Константинович - директор прудового хозяйства ООО «Буревестник»

1. Секретарь комиссии:

Ивлева Татьяна Алексеевна - специалист ВУС в администрации муниципального образования сельского поселения деревня Асеньевское.